Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.00.

Til stede var: Nicolai Hellmann (NH), Frank Jackson (FJ), Christoffer Hellmann (CH), Espen Fyhrie (EF) og Ida Suhr (IS).

Ikke til stede: Birgitte Eriksen (BE)

- Godkendelse af referat

Referat fra 20.03.12 blev godkendt

- Orientering om byggeri

Stillads er ved at blive pillet ned og det sidste malerarbejde i gang. Byggeriet forsinket og forventes afsluttet juni. Afventer lys samt murerarbejde i mellemgange. Beboerne vil blive inddraget ifm fejl og mangler-gennemgang af opsætning af vinduer.

TDC er på sagen ift kabler i gården. Vi afventer tilbud på omlægning af kabler.

- Arbejdsdage i maj

Bestyrelsen planlagde opgaver; oprydning, vask af bagtrapper, vinduer, cykeloprydning samt blomster

- Næste bestyrelsesmøde

Næste møde ikke fastlagt.

- Evt.

Intet at bemærke

| Formand & kasserer Christoffer Hellmann P.D. Løvs Allé 11 2.th. 25 29 17 84 christoffer@hellmann.name | Byggesagkyndig Frank Jackson Thorsgade 66 4.tv 23 64 74 83 frankjackson@mail.dk |
| --- | --- |
| Ansvarlig for salg og fremleje Nicolai Hellmann Ingerslevsgade 164 4.th. 25 11 89 27 nicolai@hellmann.name | Almindeligt medlem Ida Suhr P.D. Løvs Allé 13, 2.tv. ida@suhr.eu |
| Næstformand Espen Fyhrie Thorsgade 64, 1.th. esf@information.dk | Suppleant Birgitte Eriksen Thorsgade 66, 2.th. birgitte748@hotmail.com |